“ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС” АД

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Днес, …..............2015г., в град Бургас, се сключи настоящият договор между:

1. „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС” АД, с ЕИК 201847598, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 1-3, ет.2, представлявано от Изпълнителния директор на дружеството — Стамен Стамов, наричано за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. ..............................................., с ЕИК .........................., със седалище и адрес на управление: гр. …......................, ул. „.............................“ № ...................., представлявано от Управителя на дружеството — …..........................., наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да извърши услуги с предмет: „Строителство на улична дъждовна канализация КЛОН 6 от ПП тръби с обща дължина 202,0м от РШ13 до „Заустване 3”, СКО за УПИ ІV-428 и заустващо съоръжение при „Заустване №3” в Промишлена зона „Север“ гр. Бургас, в следния обхват:

1.1. Строителство по проект на възложителя на дъждовна канализация Клон 6 от РШ 13 до заустване, включващо СМР от РШ13 до РШ14 ПП DN800 L=175м и от РШ14 до заустване Б 1500/920 L=37м, съгласно КСС  към Ценовото предложение, Работната програма и Линейния график към Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от настоящия договор.

1.2. Подготвяне и провеждане на всички хидравлични изпитвания, промиване, дезинфекциране, видеозаснемане и приемо-предавателна документация.

ІІ. СРОК  НА ДОГОВОРА

Чл.2. Срокът на договора изтича с подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за въвеждане на подобекта по чл.1, т.1.1 и на цялостната система - обект на изграждане по настоящия договор, в експлоатация.

2.1 Срокът за изпълнение на всички СМР и свързани с тях дейности е ….............../............../ календарни дни, считано от датата  на Протокол Образец № 2 до датата на Протокол Образец №15, с което е съобразен Линейният график и Работната програма към Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отложи работите на определен участък, за определено време, срокът се удължава с това време.  В случай, че се наложи строителството да бъде спряно по независещи от страните по договора причини, същия се удължава с дните на прекъсването.

2.2. Срокът за гаранционно обслужване при аварии и дефекти на обекта по чл.1 от настоящия договор е ......... /........../ месеца, съгласно Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от настоящия договор.

2.3. Гаранционните срокове са съгласно посочените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2.4  Срокът за извършване на изпитвания на системата и съставяне на съответни протоколи и актове е 14 работни дни, от датата на Протокол Образец №15.

2.5 Срокът за окомплектоване и представяне на цялата приемо-предавателна документация е 7 дни от изтичане на срока по предходната точка.

ІІІ. ЦЕНА, НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. Плащанeто се извършва както следва:

3.1. Общата стойност на договора в размер на …………………..(......................словом) без ДДС или ........................... с включено ДДС, съгласно ценовото предложение и приложената към него КСС, неразделна част от договора, ще бъде заплатена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- 30 % /тридесет процента/ от дължимата сума по т.3.1 от настоящия договор в срок от 7 работни дни след подготовка на строителната площадка и доставка на строителните материали, съгласно Линейния график към Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неизменна част от настоящия договор.

- 50 % /петдесет процента/ от дължимата сума по т.3.1 от настоящия договор  в срок от 7 работни дни след писмено заявени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количества СМР за дъждовна канализация Клон 6 от РШ 13 до заустване, съгласно Линейния график към Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неизменна част от настоящия договор.

- 20 % /двадесет процента/ от дължимата сума по т.3.1 от настоящия договор в срок от 7 работни дни след издаване на Разрешение за ползване на обекта по чл.1, т.1.1. от настоящия договор.

3.2. Стойността за  изпълнение на СМР е формирана при следните показатели за ценообразуване на единичните цени в количествено-стойностната сметка:

| Часова ставка | - .................. лв./ч |
| --- | --- |
| Доставно-складови разходи | - .................. % |
| Допълнителни разходи: - върху труд; - върху механизация; | - .................. % - .................. % |
| Печалба | - .................. % |

3.3.  Възнаграждението по чл. 3 от настоящия договор се заплаща по сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в …........................., BIC: …................., IBAN: …..............................., след представяне на данъчни фактури от негова страна.

3.4.  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на от настоящия договор.  Това правило не се прилага, ако при приемане на работата Изпълнителя докаже, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

ІV.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1 да получи проектите на детайли, допълнително проектирани от Изпълнителя, необходими за  цялостно и законосъобразно изпълнение на СМР и въвеждане на системата в експлоатация, както и тези съставни части на приемателно-предавателната документация, които се изготвят от строителя, предвидени в Наредба №2 от 22 март 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи за изградените съоръжения, включително цялата екзекутивна документация по чл.175(5) ЗУТ.

4.2   да дава пояснения и указания в хода на изпълнение на договорните задължения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да изменя договора и проекта;

4.3  да задържи плащанията, предвидени в договора, в случай на непълнота на изпълнението и в случай на забава, която не е предизвикана от действия или бездействия на общински и държавни органи;

4.4. да извърши отбив от цената, чрез неплащане на определена от Възложителя сума при изпадане в забава на Изпълнителя, продължила повече от 5 /пет/ календарни дни, както и да удържи конкретната сума, представляваща неустойка по чл.25 от настоящия договор.

4.5. във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да извършва проверка относно качеството на изпълнението, без това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

5.1. да даде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до обекта за срока на договора и да му предостави инвестиционните проекти;

5.2  да осигурява подписване на актове и протоколи по време на строителство, без закъснение, освен когато закъснението е резултат от действия или бездействия на други участници в строителството или контролни органи.

5.3. при поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предоставя допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнение на възложената работа.

5.4 да заплаща договорената цена както е предвидено в настоящия договор, след констатация на изпълнение на писмено заявените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количества, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена, съобразно чл. 3 от настоящия договор.

Чл.7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.1. да изпълни дейностите описани в чл.1 на договора, съгласно офертата и техническите спецификации, както и в сроковете предвидени в Линейния график към Техническото предложение, в съответствие с  Наредба №2 от 22 март 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

7.2. да изпълни строителните и монтажните работи с материали и изделия съответстващи на съществените изисквания към строежите, при спазване на технологичните изисквания за влагането им, като набави и съхранява съответните документи за вложените материали и изделия, включително гаранционни карти и указания за експлоатация. Услугите, материалите за строителството и оборудването, както и необходимата за строително-ремонтните дейности механизация ще се доставят и осигурят изцяло от Изпълнителя.

7.3. да осигури технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежа, геодезични заснемания, контрол на качеството и спазване на мерките за здравословни и безопасни условия на труда.

7.4. да подготви и проведе изпитвания на системата, съгласно горецитираната наредба, като осигури присъствие на Държавен санитарен контрол и участва в съставяне на всички актове и протоколи за изпитванията, като ги приключи в сроковете по настоящия договор, освен когато забавянето не е дължимо на негови пропуски.

7.5. да отрази точно и пълно всички изпълнени СМР и да изработи и окомплектова екзекутивната документация по чл.175(5) ЗУТ, като отговаря за нейното съхранение до предаването й на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на компетентните органи.

7.6. да информира незабавно другите участници в строителството, за съществени неясноти в проекта и са неотстраними от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7.7. да извърши  дейностите - предмет на настоящия договор в рамките на договорените срокове, освен когато е налице забава по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на общински и държавни органи;

7.8. да изпълни всички поети задължения по силата на предоставената оферта, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е приел и която представлява част от настоящия договор, без да променя по своя инициатива материали или изделия, посочени в офертата, независимо дали такива промени биха отговаряли на изискванията посочени в документацията по провеждане на обществената поръчка.

7.9. да участва в комисии и при съставяне на актове, протоколи до момента на въвеждане в експлоатация на подобектите и системата – предмет на поръчката.

7.10. по време на строителството да спазва: действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Да осигурява сам  за своя сметка безопасността на движението по време на ремонтните работи и да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, към работния проект на обекта на основание НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7.11. да представя на Консултанта по строителния надзор и Възложителя съответните документи за качество на вложените материали в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, както и да представя документи за произхода и качеството на доставеното оборудване.

7.12. да уведомява представител, определен от Възложителя, за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт обр.12. Възложителят ще дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на Възложителя, за сметка на Изпълнителя.

7.13. да предаде изработеното на Възложителя, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването и правилната му експлоатация.

7.14. да съставя и представя на инвеститорския контрол периодично протоколи за действително извършените СМР по приетите от възложителя офертни цени, неразделна част от договора.

7.15. да коригира, респ. замени изцяло за своя сметка некачествено извършените работи и некачествените материали, като гаранционните срокове трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията, определени от датата на приемане на обекта с надлежен акт съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР подписан от упълномощени представители на страните по настоящия договор.

Чл.8. Изпълнителят е длъжен сам  за своя сметка да осигурява:

8.1. Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г. и на Наредба № 2/2004 г. на МРРБ и МТСП за Минимални изисквания за безопасни условия на труд при извършване на строителните и ремонтни работи при извършване на строително ремонтните работи и да спазва Плана за безопасност и здраве.

8.2. Изискванията на Наредба № 3/14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

8.3. Изискванията на Наредба № 2/05.05.1987 г. за противопожарните строително - технически норми.

Чл.9. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на Изпълнителя. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от Изпълнителя.

Чл.10. Изпълнителят се задължава да опазва геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.

Чл.11. По време на строителството да спазва: действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на ремонтните работи и да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, към техническия проект на обекта.

Чл.12. Изпълнителят е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението СМР по настоящия договор.

Чл.13. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали или технологично оборудване не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

VI. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА СМР

Чл.14. Контролът по изпълнението на предмета на настоящия договор, включително извършването на рекламации за некачествено извършените работи, се осъществява от Консултанта по строителния надзор, представител на Консултанта по Техническа помощ и/или упълномощено затова лице, представител на Възложителя.

Чл.15. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

Чл.16. Предписанията на Консултанта по строителния надзор са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

Чл.17. При подготовка за предаване на обекта, респективно някой участък или подобект. Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания.

Чл.18. Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Консултанта по надзора, относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация.

Чл.19. При готовност на даден участък за приемане от Възложителя и въвеждане в пробна експлоатация, Изпълнителят ще извърши за своя сметка изпитване на участъка в съответствие с предписанията в проекта и в нормативната уредба в присъствие на специалисти на Консултанта и експлоатационното дружество. Преди въвеждане в пробна експлоатация, водопроводните тръби подлежат на дезинфекция за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят ще изготви технически доклади за методите за изпитване и дезинфекция, които ще бъдат предварително писмено съгласувани с експлоатационното дружество и Консултанта.

Чл.20. 1. Строителните и монтажни работи, извършени по обекта, предмет на настоящия договор се приемат от упълномощените представители на Възложителя, въз основа на измервания на място, за което се съставя протокол за действително извършените СМР по количество и стойност и приемо - предавателен протокол при извършване на видовете работи. При приемане на изпълнението на СМР, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

20.2.В случай, че от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат констатирани недостатъци, обекта се счита за незавършен и извършените строителни и монтажни работи до момента не се заплащат, до отстраняване на констатираните недостатъци, от и за сметка на Изпълнителя, в определения от Възложителя срок.

Чл.21. При завършване на работата Изпълнителят отправя покана до Възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа.

Чл.22. Предаването на изпълнената работа се извършва с двустранен констативен протокол, в който се описва извършената работа: количество СМР, качество и стойността на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор.

Чл.23. В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия договор.

Чл.24. Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя с подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа ( акт образец 15) без констатирани забележки.

Чл.25. Констативният протокол по чл.19 от настоящия договор се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват само от изрично упълномощено от Възложителя длъжностно лице.

Чл.26. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.

Чл.27. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по избор:

27.1.  Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си;

27.2. Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

27.3. Да извърши намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

VІI. НЕУСТОЙКИ

Чл.28. В случай на забава дължаща се на действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с повече от 10 работни дни, същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0.5%  /половин процент/ на ден, но не повече от 20% от материалния интерес на договора, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа от плащанията по настоящия договор.

Чл.29. При неоснователна забава на плащанията по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на  0.5%  /половин процент/ на ден, но не повече от общо 10% от материалния интерес на договора.

Чл.30. При невъзможност да бъде подписан някой от протоколите по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, вследствие неизпълнение на технически правила и нормативи, или качество на СМР, или неуспешни изпитвания, което обстоятелство е удостоверено от проектанта, консултанта или от контролен орган и не е дължащо се на действия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да заплати остатъка от договорената цена, без да дължи неустойка, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка причината.

Чл. 31. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

VIII. ПРЕКРА ТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. Настоящият договор се прекратява:

32.1. с изтичане на срока му;

32.2. с извършване и предаване на договорената работа;

32.3. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

32.4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при пълно или частично неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените до момента на отказа работи, приети с двустранно подписан приемо - предавателен протокол.

Чл.34. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на задълженията си по настоящия договор с повече от 10 (десет) работни дни или не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни, след приспадане на дължимите неустойки. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

Чл.36. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, без предизвестие.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Чл.38. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред съответния съд в гр. Бургас, съобразно правилата на родовата подсъдност.

Чл.39. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя от проведената процедура.

Чл.40. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл.41. Страните по договор за изпълнение на обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на сключен договор за изпълнение на обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно разпоредбите на чл. 43, ал. 2 и 3 от ЗОП с допълнително споразумение към договора.

Чл.42. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

1. За Възложителя: „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС” АД, гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 1-3, ет.2

2. За Изпълнителя: ........................., гр. ….................., ул. „...........................“ № ...........

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Проектната документация;

3. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност на строител, в нормативно определения размер, за съответната категория строеж;

4. Свидетелство за съдимост;

5. Декларации по чл.47, ал.5 от ЗОП.

| ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:................................. .................................................................... ...................................... | ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.......................................... „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС” АД Стамен Стамов |
| --- | --- |
| /................................/ | /Изпълнителен директор/ |